Property-Match

Änderungsprotokoll — Meeting-Feedback 26.05.2026

Erstellt: 7.6.2026  ·  Branch: Ultimate

Hintergrund

Am 26.05.2026 wurde die erste Version des Property-Match Prototyps vor potenziellen Kunden und Branchenexperten (u.a. Renato, Senior-Experte aus der Verwaltungsbranche) präsentiert. Das Feedback war positiv — der Ansatz mit Match-Score, Erklärbarkeit und Pre-Market-Signalen wurde explizit gelobt. Es wurden fünf konkrete Lücken identifiziert, die vor der nächsten Demo geschlossen werden mussten. Zusätzlich wurde im Nachgang Change 6 (Reale Jahresbelastung) als eigenständige Entscheidungsintelligenz-Funktion ergänzt.

Dieses Dokument beschreibt alle umgesetzten Anpassungen inklusive der tatsächlichen Implementierungsdetails (Abweichungen vom ursprünglichen Plan sind markiert).

Übersicht: Feedback → Umsetzung

| # | Feedback / Entscheid | Status | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radius-/Umkreissuche (km) | ✅ Umgesetzt | P1 |
| 2 | Unterteilbarkeit + Mindesteinheit | ✅ Umgesetzt | P1 |
| 3 | Ausbaubudget (CHF/m²) + MAB | ✅ Umgesetzt | P1 |
| 4 | Workspace-Klarheit (eine Ansicht) | ✅ Bereits vorhanden | P2 |
| 5 | Anonymes Suchprofil | ✅ Umgesetzt | P2 |
| 6 | Reale Jahresbelastung (Ausbaukosten) | ✅ Umgesetzt | P1+ |

Änderung 1 — Radius-/Umkreissuche

Priorität: P1  ·  Betroffene Screens: Flächensuche, Ergebnisliste

Problem

Stakeholder wollten nicht Städte ankreuzen, sondern sagen: "Ich will innerhalb von 30 km von Zürich HB". Die bisherigen Standort-Chips (Zürich, Bern, Basel, ...) bilden diese Suchlogik nicht ab.

"Wir können ja in Kilometern eingrenzen... auf 50km limitieren" — Renato, Meeting 26.05.2026

Lösung

- Neues Feld searchRadius (km) in den Domain-Typen Need und ParsedNeedCriteria

- MUI Slider unterhalb des Standortfeldes in der Flächensuche (NeedInput.tsx)

- Schritte: 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 km — Standardwert: 30 km

- Live-Label "X km" neben dem Slider-Titel

- Radius wird in der aktiven Suchkontext-Karte auf der Ergebnisseite angezeigt

- Mapper (needSearchMapper.ts) übergibt Radius an das gespeicherte Need-Objekt

Geänderte Dateien

src/domain/need.ts  — searchRadius?: number hinzugefügt

src/domain/needBuilder.ts  — searchRadius?: number in ParsedNeedCriteria

src/components/demand/NeedInput.tsx  — Radius-Slider mit RADIUS_MARKS Konstante

src/services/aiSearch/needSearchMapper.ts  — Feld durchgeleitet + Zusammenfassung

src/pages/demand/Results.tsx  — "Radius: X km" in der aktiven Suchkarte

src/mock-data/needs.ts  — need-001: 30 km, need-002: 50 km

Änderung 2 — Unterteilbarkeit + Mindesteinheit

Priorität: P1  ·  Betroffene Screens: Flächensuche, Ergebnisliste, Inserat-Formular, Objekt-Detail (Supply)

Problem

Im Meeting wurde explizit diskutiert: "Wir haben 800 m², die teilbar sind. Von 50 m², was das Minimum ist." — Das ist ein zentraler Filter für Gewerbeflächen. Ein Suchender mit Bedarf 150 m² muss wissen, ob ein 800 m²-Objekt auf 150 m² teilbar ist. Auf der Verwalterseite fehlte die Möglichkeit, Teilbarkeit pro Einheit zu pflegen und direkt mit passenden Suchanfragen zu verknüpfen.

Domain — Einheiten-Modell

Die Unterteilbarkeit hängt am PropertyUnit-Modell, nicht am Property-Objekt selbst. Jede Einheit kann unabhängig als teilbar markiert werden:

- PropertyUnit.isFlexible?: boolean — Einheit kann in Teilflächen vermietet werden

- PropertyUnit.minLettableSqm?: number — kleinste vermietbare Teilfläche dieser Einheit

- PropertyUnit.offeredSqm?: number — aktuell angebotene Fläche (≤ areaSqm, für Restflächen)

Demand-Seite — Sucher

- Need.requiresDivisibility?: boolean + Need.minDivisibleUnit?: number in Domain-Typen

- Toggle "Fläche muss teilbar sein" in Erweiterten Anforderungen (NeedExtendedRequirements.tsx)

- Wenn Toggle aktiv: Zahlenfeld "Mindesteinheit (m²)" erscheint darunter

- MatchCardViewModel: isDivisible + minDivisibleUnitSqm

- matchCardAdapter.ts: berechnet Werte aus property.units[] — flexible Einheiten (isFlexible + minLettableSqm) haben Vorrang, sonst kleinste areaSqm über alle Einheiten

- Lila Chip "Teilbar ab X m²" auf der Ergebniskarte (MatchCardCompact.tsx)

Supply-Seite — Verwalter: Inserat-Formular

- "Fläche ist teilbar" Toggle im Inserat-Formular (TechnicalDetailsSection.tsx), Abschnitt "Technische Details"

- Wenn aktiv: Feld "Mindesteinheit (m²) — Kleinste vermietbare Einheit" erscheint daneben

- Wert wird via newListingMapper.ts als isFlexible + minLettableSqm auf die erste PropertyUnit geschrieben

Supply-Seite — Verwalter: Objekt-Detail (UnitStructurePanel)

Das UnitStructurePanel ist der zentrale Ort für die Teilbarkeits-Verwaltung pro Objekt. Es zeigt die Stockwerkstruktur als Tabelle und ermöglicht:

- Teilbar-Toggle pro freier Einheit — direkt in der Zeile, ohne Seitenneuladen

- Inline-Editor für Mindesteinheit: erscheint nach Toggle-Aktivierung, Eingabe + Bestätigen speichert via useUpdateUnit()

- Anzeige "ab X m²" unter der Fläche wenn isFlexible + minLettableSqm gesetzt

- Kombination mehrerer freier Einheiten: Checkboxen auswählen → Bundle-Panel zeigt Gesamtfläche + Label (z.B. "1.OG + 2.OG")

- Match-Pills pro Einheit: zeigt passende Suchanfragen mit Score direkt in der Zeile (MatchPill-Komponente)

- Bundle-Matching: kombinierte Einheiten werden gegen offene Bedarfe geprüft — passende Suchanfragen erscheinen im Bundle-Panel

- Aufklapp-Ansicht: Klick auf Expand-Icon zeigt alle passenden Suchanfragen für diese Einheit

Mock-Daten

- 6+ Properties mit mehreren Einheiten und isFlexible: true + minLettableSqm

- Beispiele: prop-001 (West 260m², ab 120m²), prop-007 (2.OG West 280m², ab 150m²), prop-013, prop-014

- need-002: requiresDivisibility: true, minDivisibleUnit: 500

Geänderte Dateien

src/domain/unit.ts  — PropertyUnit: isFlexible?, minLettableSqm?, offeredSqm?

src/domain/need.ts + needBuilder.ts  — requiresDivisibility?, minDivisibleUnit?

src/components/demand/NeedExtendedRequirements.tsx  — Toggle + Eingabefeld (Demand)

src/components/new-listing/TechnicalDetailsSection.tsx  — "Fläche ist teilbar" Toggle + Mindesteinheit (Supply Inserat-Formular)

src/components/supply/UnitStructurePanel.tsx  — Teilbar-Toggle, Inline-Editor, Einheiten-Kombination, Match-Pills pro Einheit

src/components/supply/PropertyDetailOverview.tsx  — bindet UnitStructurePanel ein

src/components/match-card/MatchCardViewModel.ts  — isDivisible?, minDivisibleUnitSqm?

src/features/matching/matchCardAdapter.ts  — Berechnung aus units[] (flexible first, sonst min areaSqm)

src/components/match-card/MatchCardCompact.tsx  — Chip "Teilbar ab X m²" (lila)

src/mock-data/properties.ts  — 6+ Properties mit isFlexible + minLettableSqm auf units[]

src/mock-data/needs.ts  — need-002: requiresDivisibility: true, minDivisibleUnit: 500

Änderung 3 — Ausbaubudget (CHF/m²) + MAB

Priorität: P1  ·  Betroffene Screens: Flächensuche, Ergebnisliste, Inseratformular

Problem

Das bestehende Feld requiredFitOut (BASIC / FULL / PREMIUM) ist eine Qualitätskategorie. Sucher brauchen ein konkretes Budget in CHF/m². Auf der Verwalterseite fehlte das MAB-Feld (Mieterausbaubeitrag) vollständig — dabei ist MAB Schweizer Standardpraxis und verändert das Scoring fundamental: SHELL + MAB 300 CHF/m² kann gleichwertig mit FULL sein.

Umgesetzte Teile

- fitOutBudgetMaxPerSqm (CHF/m²) in Domain-Typen (war bereits vorhanden, jetzt vollständig verdrahtet)

- Helpertext im Eingabefeld: "Ihr Beitrag — exkl. MAB des Vermieters"

- Feld sichtbar in aktiver Suchkontext-Karte auf der Ergebnisseite

- mieterausbaubeitragPerSqm auf PropertyHardFacts — Verwalter kann MAB beim Inserat erfassen

- Fit-out-Label auf Match-Cards: "FULL — bezugsfertig", "BASIC + CHF 200 MAB" usw.

Geänderte Dateien

src/domain/property.ts  — PropertyHardFacts: mieterausbaubeitragPerSqm?: number

src/components/demand/NeedExtendedRequirements.tsx  — CHF/m² Feld mit Helpertext

src/components/match-card/MatchCardViewModel.ts  — fitOutLabel?: string

src/features/matching/matchCardAdapter.ts  — fitOutLabel aus fitOut + MAB

src/components/match-card/MatchCardCompact.tsx  — Fit-out-Chip mit Label

src/mock-data/properties.ts  — mehrere Properties mit mieterausbaubeitragPerSqm befüllt

Änderung 4 — Workspace-Klarheit

Priorität: P2  ·  Status: Bereits implementiert — kein Code-Änderungsbedarf

Problem

Renato sagte mehrfach: "Man muss es vereinfachen... Es soll immer nur eine Meinung geben. Wo bin ich jetzt?" — Die Sidebar zeigte beide Workspace-Tabs (Suche + Verwaltung) sichtbar und klickbar.

Befund

Die Sidebar-Komponente (AppShellSidebar.tsx) war bereits korrekt implementiert. Die Workspace-Tabs werden nur angezeigt, wenn der User Zugriff auf mehr als einen Workspace hat:

visibleWorkspaces.length > 1 && <Box>...Tabs...</Box>  (bedingte Anzeige)

Im Demo war der Admin-User aktiv (mit Zugriff auf beide Workspaces), weshalb beide Tabs sichtbar waren. Für produktive Nutzer (nur Suche oder nur Verwaltung) blendet die Sidebar die Tabs automatisch aus.

ℹ  Für zukünftige Demos: Demo-User mit Single-Workspace-Zugriff konfigurieren — kein Code-Änderungsbedarf.

Änderung 5 — Anonymes Suchprofil

Priorität: P2  ·  Betroffene Screens: Suchprofil-Speicherung, Supply Match Center

Problem

Meeting-Diskussion: "Möglichkeit für anonyme Suchanfragen um Vertraulichkeit zu wahren" — z.B. ein Unternehmen sucht diskret nach neuem Büro, ohne dass der aktuelle Vermieter davon erfährt.

Designentscheid — wo gehört der Toggle hin?

Ursprünglicher Plan sah den Toggle in der Such-Form (NeedInput.tsx) vor. Im Review wurde dieser Ansatz verworfen:

⚠  Eine einmalige Suche ist bereits anonym — keine Profileinträge, kein Firmenname gespeichert. Anonymisierung ist nur bei gespeicherten Suchprofilen (Suchabo) relevant, weil diese im Supply Match Center für Verwalter sichtbar werden.

Konsequenz: Toggle wurde aus der Such-Form entfernt und ausschliesslich im Schritt "Als Suchprofil speichern" platziert.

Umgesetzte Lösung

- isAnonymous?: boolean auf dem Need Domain-Typ

- Toggle-Box im Suchprofil-Speicher-Schritt (AISearchSavePreview.tsx) — nach der NeedCardPreview

- Box wechselt zu lila Hintergrund + lila Rahmen wenn aktiv (#7c3aed)

- Beschriftung: "Anonymes Suchprofil" / "Firmenname wird nicht an Vermieter übermittelt — Verwalter sehen nur Branche und Flächenbedarf"

- Beim Speichern: isAnonymous wird via buildNeedInput() an das Need-Objekt übergeben

Supply-Seite: was Verwalter sehen

- NeedSelectionPanel.tsx (linke Spalte des Match Centers): zeigt "Anonyme Anfrage" statt Firmenname + lila "Anonym"-Badge

- MatchListCard.tsx (Match-Liste): Chip wechselt von blau (Firmenname) zu lila ("Anonyme Anfrage")

Geänderte Dateien

src/domain/need.ts  — isAnonymous?: boolean

src/components/demand/AISearchSavePreview.tsx  — Toggle-Box mit Switch (neue Props: isAnonymous, onAnonymousChange)

src/pages/demand/AISearch.tsx  — State isAnonymous + Übergabe an AISearchSavePreview + Merge in buildNeedInput()

src/components/match-center/MatchListCard.tsx  — Chip: "Anonyme Anfrage" (lila) vs. Firmenname (blau)

src/components/match-center/NeedSelectionPanel.tsx  — "Anonyme Anfrage" + "Anonym"-Badge wenn need.isAnonymous

Änderung 6 — Reale Jahresbelastung (Ausbaukosten)

Priorität: P1+  ·  Betroffene Screens: Match Detail (Demand-Seite)

Kontext & Motivation

Entscheidungsintelligenz bedeutet: dem Nutzer nicht nur "hier ist ein Match" zeigen, sondern "was kostet dich dieser Match wirklich?" Eine Firma die eine SHELL-Fläche mietet, muss CHF 800–1'500/m² investieren bevor der erste Mitarbeiter sitzt — das kann die reale Jahresbelastung verdoppeln.

Ohne diese Information können Matches nicht fair verglichen werden: eine BASIC-Fläche zu CHF 360/m² Miete kann teurer sein als FULL zu CHF 420/m², sobald die Ausbaupflicht amortisiert wird.

Schweizer Benchmark-Richtwerte (CRB/BKP)

| Übergabezustand | CHF/m² (Mieter) | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SHELL (Rohbau) | 800–1'500 | Kompletter Innenausbau nötig |
| BASIC (Basisausbau) | 400–800 | Wände, Licht, Teeküche fehlen |
| FULL (Vollausbau) | 50–200 | Nur Kosmetik / IT |
| PREMIUM | 0–50 | Bezugsfertig — keine Investition |

MAB (Mieterausbaubeitrag): vom Vermieter geleisteter Beitrag, der die Nettoinvestition des Mieters reduziert.

Implementierung: Deterministische Kostenrechnung

Keine KI — reine Mathematik, immer sichtbar. Das Panel zeigt die reale Jahresbelastung als direkte Vergleichsgrösse zur Miete.

- Neue Konstante FIT_OUT_COST_CHF_PER_SQM in src/lib/constants.ts (CRB/BKP Benchmarks)

- Neue Hilfsdatei src/lib/fitOutUtils.ts: Interface FitOutInvestment + Funktion calcFitOutInvestment()

- Amortisierung über AMORTIZATION_YEARS = 5 Jahre

- FULL / PREMIUM → Ausbaukosten CHF 0.– (bezugsfertig)

- SHELL / BASIC → Nettoinvestition = Benchmark − MAB, amortisiert über 5 Jahre, dividiert in CHF/Jahr

Berechnungsformel (SHELL/BASIC)

Brutto [CHF/m²] = CRB-Benchmark (min–max) für fitOut-Wert

Netto [CHF/m²] = Brutto − mieterausbaubeitragPerSqm (MAB)

Netto total [CHF] = Netto × areaSqm

Amortisiert [CHF/Jahr] = Netto total ÷ 5 Jahre

Sub-Label Format: "CHF 400–800/m² (Basisausbau) abzgl. CHF 200 MAB × 850 m² ÷ 5 J." — zeigt dem User wie die Zahl zustande kommt.

Darstellung im Match Detail

- Neue Komponente FitOutCostPanel.tsx in src/components/match-detail/

- Panel erscheint für ALLE Übergabezustände — nicht nur SHELL/BASIC

- FULL/PREMIUM: grüne Zeile "Ausbau CHF 0.– — Vollausbau bezugsfertig"

- SHELL/BASIC (MAB deckt alles): grüne Zeile "Ausbau CHF 0.– — durch MAB gedeckt"

- SHELL/BASIC (Nettoinvestition > 0): Vergleich Jahresnettomiete vs. jährliche Ausbauamortisation

- Gesamtzeile orange wenn Gesamtjahresbelastung > 1.3 × Jahresnettomiete (= Warnschwelle)

Match-Karte: Investitionshinweis

- fitOutInvestment?: FitOutInvestment auf MatchCardViewModel

- calcFitOutInvestment() wird im matchCardAdapter.ts berechnet

- Kleiner Chip unter fitOut-Chip auf MatchCardCompact.tsx

- Orange Rand wenn netTotal.max > CHF 100'000

Geänderte und neue Dateien

src/lib/constants.ts  — FIT_OUT_COST_CHF_PER_SQM Benchmarks + AMORTIZATION_YEARS

src/lib/fitOutUtils.ts  — NEU: FitOutInvestment Interface + calcFitOutInvestment()

src/components/match-detail/FitOutCostPanel.tsx  — NEU: Reale Jahresbelastung Panel

src/components/match-detail/index.ts  — FitOutCostPanel exportiert

src/pages/demand/MatchDetail.tsx  — FitOutCostPanel eingebunden für ALLE fitOut-Werte

src/components/match-card/MatchCardViewModel.ts  — fitOutInvestment?: FitOutInvestment

src/features/matching/matchCardAdapter.ts  — fitOutInvestment via calcFitOutInvestment()

src/components/match-card/MatchCardCompact.tsx  — Investitions-Chip (orange bei > CHF 100k)

src/services/ai/IAIService.ts  — FitOutAdvice Typen + generateFitOutAdvice() Methode (vorbereitet)

src/services/ai/mock/MockAIService.ts  — generateFitOutAdvice() Mock-Implementierung

src/services/ai/backend/BackendAIService.ts  — generateFitOutAdvice() mit CRB/BKP System-Prompt

Technische Hinweise

- Alle neuen Felder sind optional (?) — keine Breaking Changes für bestehende Needs oder Mock-Daten

- TypeScript strict-Modus: 0 neue Fehler durch diese Änderungen

- Alle Domain-Typen in src/domain/ — kein lokales Duplizieren

- Keine neuen Farben hardcodiert — alle Farben stammen aus DS_COLORS oder bestehenden Tokens

- Lila (#7c3aed) ist bestehende DS-Farbe für Schattenmarkt / Future-Signale / Anonymität

- Orange (#d97706) ist bestehende DS-Farbe für Warnsignale / Datenpflege-Alerts

- CRB/BKP-Benchmarks als Konstante zentral in src/lib/constants.ts — nie inline

- fitOutUtils.ts: pure TypeScript, kein React — testbar ohne DOM

- FitOutCostPanel.tsx: < 200 Zeilen (unter 250-Zeilen-Limit für Feature-Komponenten)

- AISearchSavePreview.tsx: Anonymität-Toggle als props (isAnonymous, onAnonymousChange) — kein lokaler State in Komponente

Property-Match · Prototyp v2 · Branch: Ultimate